# Referat vejledermøde

Dato 9/9-2019

Ikke fremmødt:

* Sune (meldt afbud, sygdom)

Dagsorden:

* Scrum
* Latex
* Projekt generelt

Kommentarer fra vejleder:

* Ingen vandkvalitetssensor
* Der er nok sensorer.
* Vi kan ikke planlægge os ud af den bedste løsning. Vi skal hurtigt i lab.
* Start med en kort projektplan. Foreløbig projektplan, kort beskrivelse, tidlig Moscow.
* Del moscow op i kunde og indad orienteret.
* Kommunikationsvej er vigtigt. Resten af projektet kan fejlsøges individuelt.
* Spi og i2c er kom. Protokoller og vi skal have begge til at køre (for en god karakter).
* Touch disp, hardware baseret fysiske knapper, web-server rasp, gui, brugergrænseflade.
* Evt få UART til at køre først. Derefter SPI. Får point for begge dele hvis det virker.
* IKT får point for afkoblet SW.
* Lav en skitse over kom. Vej, lav et foreløbigt udkast.
* Selvom en iteration ikke virker, tag det med i rapporten uanset.
* Hårdere SCRUM jo flere point i ledelsesdelen.
* Skiftende SCRUM-master
* Køre fast sprint-længde med SCRUM
* Skal lave procesrapport igen, start med det samme. Lav en template med det samme/ lad være med at være for ambitiøse. Husk tidsplan, start med det samme. Lav et overslag over hvad vores projekt skal indeholde.
* HW og SW skal evt. vises inden for 2 uger. Skriv alt ned (noter, links, referat) behøves ikke være fancy.
* Ugentligt møde man. 10:30. Hvis mødet bliver forhindret, find tid til møde samme uge.
* Dokumenter sendes til vejleder før mandag morgen.
* Husk semesternummer og gruppenummer på alle mails.
* Planlæg projektet så alle kan overtage alles arbejde. I tilfælde af sygdom, barsel osv.
* I dør af stress
* Overleaf til Latex.
* 50/50 projektstyring og færdigt projekt.