# Referat vejledermøde

Dato 16/9-2019

Ikke fremmødt:

* Ingen

Dagsorden:

* Projektformulering
* Evt.

Kommentarer fra vejleder:

* HUSK VERSIONSHISTORIK!
* **MOSCOW**:
* Udspecificering
* Bedre beskrivelse af kommunikationsvej på MOSCOW
* Første iteration UART i stedet for SPI
* I2C og UART skal i MUST
* Brugergrænseflade i must
* Hvis det ikke er en GUI skal det specificeres.
* Risikoanalyse skal gennemlæses og undersøges bedre
* **SCRUM**:
* Evt. dele backloggen op efter vores Moscow.
* Sprint opstart mandag. 2 uger efter holder vi ”review”. Vejleder med til reviewmøde.
* Hold retrospectiv hver mandag og indskriv det i procesrapport. Hold det frit og husk at tage noter til det. ”gik proces godt? Fungerede det godt? Hvad skal ændres? Hvad var godt og ikke så godt?” Brug det til at vurdere om vores Scrum kører effektivt. Passer tidsplanlægning?
* Ingen grund til at uddybe SCRUM i procesrapport.
* Skriv hvilken dato vi laver standup-meetings ingen grund til kæmpe referat.
* PO bestemmer prioritering af opgaverne i sprint.
* **USE CASES og generelt til projektet:**
* Husk at være stringent når vi beskriver i procesrapporten, vi kan altid slette efterfølgende
* Find en skærm til RPI.
* Lav så lille et system som muligt
* Ingen fully-dressed til andet end MUST.
* Start med at lave en test-usecase. Evt. ADMIN test-usecase. Efterfølgende lave en bruger usecase.
* Evt. lav en skitse til overordnede usecases. ADMIN-bruger, Dagligdags-bruger, vandet KAN VÆRE en sekundær-bruger
* **Latex:**
* Brug det.